BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phát triển game 3D 'Only Jump' sử dụng Unity Engine

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Văn Quốc

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Văn Bảo Lộc	            -      27211341825

Đà Nẵng, 2025

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Thiết Kế Games & Multimedia

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên đề tài: Phát triển game 3D 'Only Jump' sử dụng Unity Engine

Tên đề tài Tiếng Anh: Development of the 3D Game 'Only Jump' Using Unity Engine

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Quốc                       Đơn vị: Trung tâm CVS, Trường Khoa Học Máy Tính, ĐH Duy Tân.

Ngày bắt đầu:29/09/2025            Ngày kết thúc: 15/12/2025

Sinh viên/Nhóm thực hiện:

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngô Văn Bảo Lộc | 27211341825 | 0903515435 | locprodz123@gmail.com | Nhóm trưởng |

- TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

  - Mô tả đề tài:

- Game Only Jump! là một trò chơi platformer 3D với mục tiêu chính là leo lên các vật thể trong không gian mà không được rơi xuống. Trò chơi yêu cầu người chơi định hướng đường đi, căn chỉnh bước nhảy và xử lý tình huống để vượt qua các thử thách khác nhau.

- Người chơi sẽ điều khiển nhân vật chính vượt qua các chướng ngại vật để hoàn thành trò chơi. Trò chơi sẽ bao gồm nhiều giai đoạn với độ khó tăng dần, đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng và phản xạ tốt.

  - Lý do chọn đề tài:

- Game "Only Jump" với cơ chế chơi đơn giản nhưng lại có sức hút mạnh mẽ nhờ vào sự khó khăn và thử thách mà nó mang lại đến người chơi.

- Đề tài này đi sâu vào việc áp dụng những kiến thức từ ngành thiết kế game, từ giao diện đến các yếu tố đồ họa, âm thanh, và cách chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể của người chơi.

  - Mục tiêu của đề tài:

- Xây dựng một trò chơi 3D hoàn chỉnh trên Unity Engine.

- Đảm bảo trò chơi có lối chơi thú vị, đồ họa đẹp mắt và âm thanh sống động.

- Phát triển kỹ năng lập trình, thiết kế và quản lý dự án game.

  - Tính mới:

- Trò chơi “Only Jump” mang đến trải nghiệm mới mẻ với lối chơi sáng tạo và hệ thống cấp độ phong phú. Trò chơi cũng sẽ tận dụng các tính năng tiên tiến của Unity Engine để tạo ra đồ họa và hiệu ứng hấp dẫn.

  - Tính ứng dụng:

- Trò chơi “Only Jump” có thể được phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau như PC, console và di động.

- Trò chơi cũng có thể được sử dụng làm tài liệu học tập cho các khóa học về phát triển game.

  - Phương pháp thực hiện:

- Sử dụng Unity Engine để phát triển trò chơi.

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để viết mã nguồn.

- Xây dựng đồ họa và âm thanh thích hợp với trò chơi.

  - Kết quả đầu ra hoặc sản phẩm (nếu có) của đề tài:

- Một trò chơi 3D hoàn chỉnh với nhiều cấp độ và lối chơi hấp dẫn.

- CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

  - Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài

- Nghiên cứu về Unity Engine và cách sử dụng nó để phát triển trò chơi 3D.

- Nghiên cứu các đặc tính vật lý trong thế giới thực (như trọng lực, quán tính, và ma sát) để mô phỏng chuyển động chân thực cho nhân vật và các đối tượng tương tác trong trò chơi.

- Nghiên cứu về kỹ thuật thiết kế concept nhân vật, môi trường, âm thanh, gameplay phù hợp với game.

- Nghiên cứu về kỹ thuật thiết kế bản đồ phù hợp khả năng di chuyển của nhân vật.

- Nghiên cứu về lập trình C# và cách áp dụng vào phát triển trò chơi.

  - Các công nghệ cần nghiên cứu, phương lựa chọn công nghệ phù hợp áp dụng cho đề tài, các framework, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, các quy trình…

- Unity Engine: Công cụ phát triển game chính.

- C#: Ngôn ngữ lập trình chính.

- Maya: Phần mềm thiết kế đồ họa 3D.

- Photoshop: Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.

  - Các chức năng, phi chức năng của hệ thống và các nội dung liên quan khác…

- Chức năng: Điều khiển nhân vật, quản lý cấp độ, tính thời gian, lưu trữ tiến trình chơi.

- Phi chức năng: Đảm bảo hiệu suất, tính ổn định và trải nghiệm người dùng.

- LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN (THEO THÁNG)

Các giai đoạn, nhiệm vụ, kết quả

| Thời gian | Giai đoạn | Nội dung triển khai | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2025 đến 19/10/2025 | Giai đoạn 1: Chuẩn bị | - Xác định ý tưởng, thể loại game - Học và nghiên cứu các công nghệ cần thiết (Unity, C#, Maya, Photoshop…) - Đăng ký đề tài |  |
| 20/10/2025 đến 25/10/2025 | Giai đoạn 2: Xây dựng tài liệu | - Viết tài liệu User Story - Viết tài liệu Game Design Document - Xây dựng concept nhân vật, môi trường - Xác định danh sách tính năng chính |  |
| 26/10/2025 đến 31/10/2025 | Giai đoạn 3: Phân tích và thiết kế | - Thiết kế môi trường game, nhân vật, kỹ năng leo trèo, cơ chế di chuyển mượt mà ... - Thiết kế giao diện người dùng - Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |
| 01/11/2025 đến 08/12/2025 | Giai đoạn 4: Thực hiện | - Lập trình các tính năng chính (điều khiển nhân vật, các kỹ năng chuyển động của nhân vật…) - Tạo assets đồ họa và hiệu ứng âm thanh - Kiểm thử từng phần - Hoàn thiện cơ chế gameplay |  |
| 09/12/2025 đến 15/12/2025 | Giai đoạn 5: Hoàn tất | - Kiểm thử toàn bộ game - Cân bằng gameplay - Tối ưu hóa hiệu suất - Đóng gói sản phẩm - Viết báo cáo và chuẩn bị slide thuyết trình |  |

- PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

  - Phạm vi môi trường:

- Game phát triển bẳng Unity Engine, triển khai trên nền tảng PC

- Đồ họa trong game được sử dụng từ nhiều nguồn: Unity Asset Store, sketchfab.com… Sử dụng công cụ Maya, Photoshop để hiệu chỉnh.

  - Phạm vi chức năng:

- Game tập trung vào gameplay leo trèo, không phát triển phần cốt truyện mở rộng

- Tối ưu hóa trên nền tảng PC trước, sau đó có thể phát triển thêm.

- KẾT QUẢ ĐẦU RA

- Sản phẩm: Trò chơi 3D "Only Jump" hoàn chỉnh.

Xác nhận của 	Đại diện nhóm

Giảng Viên Hướng Dẫn	thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)